STARTIX

تقرير تحليل جدوى خطة الاختبار المتكاملة

منهجية ستارتكس المدمجة — تقييم قابلية التطبيق على منشأة حقيقية

التاريخ: 2 أبريل 2026

سري — للاستخدام الداخلي فقط

# الملخص التنفيذي

يهدف هذا التقرير إلى تحليل مدى جاهزية منصة ستارتكس الحالية لتنفيذ خطة الاختبار المتكاملة (4-6 أسابيع) على منشأة حقيقية. تم فحص 156 صفحة و 75 نقطة اتصال API مقابل متطلبات كل مرحلة من المراحل الخمس.

| المرحلة | التغطية | الحكم | التفصيل |
| --- | --- | --- | --- |
| المرحلة 0: التحضير | 85% | جاهز جزئياً | الحسابات والأدوار جاهزة. تنقص قوالب Word/Excel خارجية. |
| المرحلة 1: التشخيص | 95% | جاهز بالكامل | كل أدوات التشخيص موجودة ومتكاملة (12 قسم + مالك). |
| المرحلة 2: التركيب | 90% | جاهز بالكامل | SWOT + TOWS + الفجوات + السيناريوهات موجودة ومربوطة. |
| المرحلة 3: الاختيار | 80% | جاهز جزئياً | الأهداف وOKRs جاهزة. ينقص سير عمل الموافقة بين المالك والمديرين. |
| المرحلة 4: التنفيذ | 60% | جاهز جزئياً | المشاريع والمهام موجودة. ينقص: التقارير الدورية وحلقة المواءمة. |

النتيجة الإجمالية: المنصة جاهزة بنسبة 82% تقريباً لتنفيذ الاختبار. المراحل 1 و2 (التشخيص والتركيب) جاهزة للانطلاق فوراً. المرحلة 4 (التنفيذ والمواءمة) تحتاج 3 فجوات حرجة يمكن سدها ببدائل خارجية (مؤقتاً) أو ببناء ميزات بسيطة داخل المنصة.

# التحليل التفصيلي لكل مرحلة

## المرحلة 0: التحضير (أسبوع واحد)

### اختيار المنشأة وتجهيز الحسابات

| المتطلب | الحالة | التفصيل |
| --- | --- | --- |
| تسجيل المنشأة في المنصة | جاهز بالكامل | signup.html + add-entity.html جاهزتان بالكامل مع إدارة كيانات متعددة. |
| إنشاء حساب مالك + 3 مديرين | جاهز بالكامل | 7 أدوار متاحة (مالك/مدير/مستثمر/CEO...) مع نظام دعوات عبر البريد. |
| قوالب جاهزة (Word/Excel/Forms) | غير متوفر | الخطة تطلب قوالب خارجية (Google Forms/Excel). المنصة تغني عنها بنماذجها الرقمية. |
| لوحة متابعة للمالك | جاهز بالكامل | 13 لوحة تحكم حسب الدور (CEO/مالك/مدير/مجلس). |

## المرحلة 1: التشخيص (الأسبوع 1-2)

| المتطلب | الحالة | التفصيل |
| --- | --- | --- |
| تشخيص مجاني (5 أسئلة) | جاهز بالكامل | free-diagnostic.html + diagnostic-v2.html مع محرك جلسات ونتائج تلقائية. |
| تشخيص المالك (داخلي + خارجي) | جاهز بالكامل | diagnostic-owner.html + financial-input.html + pestel.html + dept-health.html. المحرك المالي يولد SWOT تلقائياً. |
| تشخيص المديرين (12 قسم) | جاهز بالكامل | 12 موديول تشخيص عميق + تقييم وصفي لكل قسم (مالية/HR/مبيعات/تسويق...). |
| بوابة تقييم (80% إكمال) | جاهز جزئياً | steps-config.js يحتوي على بوابات ناعمة. لا يوجد تحقق صارم من جودة البيانات. |
| اجتماع مالك + مديرين لمناقشة النتائج | بديل خارجي | لا يوجد نظام اجتماعات مدمج. متوفر: meeting-lab.html لتخطيط الأجندة فقط. الاجتماع يتم خارجياً (Zoom). |

## المرحلة 2: التركيب (الأسبوع 3)

| المتطلب | الحالة | التفصيل |
| --- | --- | --- |
| SWOT كامل (4 خلايا) | جاهز بالكامل | swot.html مع مزامنة تلقائية من بيانات التشخيص + مقترحات ذكية. |
| 3-5 مسارات استراتيجية | جاهز بالكامل | tows.html يولد المسارات من تقاطعات SWOT + scenarios.html للسيناريوهات. |
| تحليل الفجوات | جاهز بالكامل | gap-analysis.html + ambition-gap.html مع رسوم بيانية Chart.js. |
| SWOT قسمي لكل مدير | جاهز بالكامل | swot.html?dept=sales/finance/hr... يعمل لكل قسم بشكل مستقل. |

## المرحلة 3: الاختيار والمواءمة (الأسبوع 4)

| المتطلب | الحالة | التفصيل |
| --- | --- | --- |
| 3 أهداف SMART للمنشأة | جاهز بالكامل | objectives.html (BSC) مع 4 منظورات + objectives-sync.js للمزامنة. |
| مؤشران + مبادرة لكل هدف | جاهز بالكامل | kpis.html + initiatives.html مع ربط هرمي بالأهداف. |
| خريطة أهداف (Strategy Map) | جاهز بالكامل | strategy-map.html مع causal-links.js لربط السبب والنتيجة. |
| ترجمة أهداف المالك لأهداف قسمية | جاهز جزئياً | okrs.html يدعم OKRs قسمية. لكن لا يوجد ربط مباشر بين أهداف المالك والمدير. |
| موافقة المالك على خطط الإدارات | غير متوفر | لا يوجد سير عمل اعتماد/رفض. المراجعة تتم خارج المنصة (اجتماع/بريد). |

## المرحلة 4: التنفيذ وحلقة المواءمة (الأسبوع 5-6)

| المتطلب | الحالة | التفصيل |
| --- | --- | --- |
| تخصيص ميزانيات للمبادرات | جاهز جزئياً | حقل ميزانية موجود في initiatives.html لكن بدون سير عمل تخصيص/توزيع. |
| تنفيذ المبادرات والمشاريع | جاهز بالكامل | projects.html + tasks.html + gantt-chart.html مع تتبع الحالة والجدول الزمني. |
| تقرير أسبوعي من المدير (3 حقول) | غير متوفر | لا يوجد نموذج تقرير أسبوعي مبسط (3 حقول). reviews.html موجود لكنه للمراجعات الدورية وليس أسبوعياً. |
| مراجعة المالك للتقارير + قرارات | غير متوفر | لا يوجد سير عمل: مدير يرفع → مالك يراجع → يصدر قرار. corrections.html موجود لكنه ليس حلقة مواءمة. |
| استبيان رضا بعد الاختبار | غير متوفر | لا يوجد باني استبيانات داخلي. يمكن استخدام Google Forms كبديل. |
| تنبيهات ذكية (ميزانية + KPI) | جاهز بالكامل | smart-pings.js يراقب الميزانية والمؤشرات ويصدر تنبيهات (URGENT/WARNING/INFO). |

# تحليل الفجوات الحرجة

تم تحديد 4 فجوات رئيسية بين ما تطلبه الخطة وما توفره المنصة. لكل فجوة حلان: بديل خارجي سريع (للاختبار الفوري) أو بناء داخلي (للإطلاق العام).

### الفجوة 1: حلقة المواءمة بين المالك والمديرين (Alignment Loop)

المطلوب: المدير يرفع تقريراً → المالك يراجع خلال 48 ساعة → يصدر قراراً → المدير ينفذ ويبلغ.

الموجود: reviews.html للمراجعات الدورية + corrections.html للإجراءات التصحيحية. لكن لا يوجد سير عمل رفع→موافقة→تنفيذ.

البديل الخارجي: استخدام Google Forms للتقرير الأسبوعي + Notion/Trello لتتبع القرارات.

البناء الداخلي: صفحة weekly-report.html بسيطة (3 حقول) + حالة اعتماد في قاعدة البيانات. الجهد: 2-3 أيام تطوير.

### الفجوة 2: التقارير الأسبوعية المبسطة للمديرين

المطلوب: نموذج بسيط (3 حقول: تقدم، تحديات، طلبات) يرسله كل مدير أسبوعياً.

الموجود: reports.html تقارير تجميعية معقدة + reviews.html مراجعات KPI دورية. لكنهما ليسا نموذج أسبوعي مبسط.

البديل: Google Forms أسبوعي مع إشعار تلقائي للمالك عبر البريد.

البناء: صفحة weekly-pulse.html + API endpoint + إشعارات. الجهد: 1-2 يوم.

### الفجوة 3: استبيان الرضا بعد الاختبار

المطلوب: استبيان رضا (1-5) للمالك والمديرين بعد انتهاء الاختبار.

الموجود: لا يوجد باني استبيانات داخلي. dept-questionnaire.html موجه للتشخيص فقط.

الحل: Google Forms كافي تماماً لهذا الغرض ولا يحتاج بناء داخلي.

### الفجوة 4: بوابات التقييم الصارمة (Hard Gates)

المطلوب: بوابات تمنع الانتقال إلا عند إكمال 80% + تحقق جودة.

الموجود: steps-config.js يحتوي بوابات ناعمة (soft gates) تتحقق من إكمال المرحلة لكن لا تفرض جودة.

الحل: تحسين isToolLocked() للتحقق من نسبة الإكمال (ليس فقط وجود بيانات). الجهد: نصف يوم.

# التوصيات

## السيناريو أ: الانطلاق الفوري ببدائل خارجية

المدة: يمكن البدء خلال أسبوع.

المراحل 1-3: تعمل بالكامل عبر المنصة (تشخيص + تركيب + اختيار).

المرحلة 4: استخدام Google Forms للتقارير الأسبوعية + الاستبيانات، وNotion/Trello لتتبع قرارات المواءمة.

الميزة: سرعة الانطلاق. العيب: تجربة مستخدم مجزأة بين المنصة والأدوات الخارجية.

## السيناريو ب: بناء الفجوات ثم الانطلاق (مُوصى به)

المدة: 3-5 أيام بناء ثم الانطلاق.

المطلوب بناؤه: (1) صفحة weekly-pulse.html بسيطة للتقرير الأسبوعي. (2) سير عمل اعتماد بسيط في reviews.html. (3) تقوية البوابات في steps-config.js.

الميزة: تجربة متكاملة 100% داخل المنصة. العيب: تأخير الانطلاق 3-5 أيام.

## السيناريو ج: انطلاق تدريجي (Phased)

الأسبوع 1-3: تشخيص + تركيب + اختيار (كلها جاهزة).

الأسبوع 3 (بالتوازي): بناء الفجوات أثناء عمل المنشأة على المراحل الأولى.

الأسبوع 4-6: التنفيذ بالميزات الجديدة المبنية. هذا السيناريو الأذكى لأنه لا يؤخر الانطلاق ويعطي وقتاً للبناء.

# الحكم النهائي

المنصة جاهزة للانطلاق الفوري في المراحل 1-3 (تشخيص + تركيب + اختيار). الفجوات الأربع المكتشفة ليست مانعة للانطلاق — يمكن سدها ببدائل خارجية أو بناء سريع (3-5 أيام). التوصية: السيناريو ج (التدريجي) — ابدأ الاختبار الآن وابنِ الفجوات بالتوازي.